黑龙江省在建工程建筑市场工程质量安全专项整治行动曝光

为紧跟黑龙江省在建工程建筑市场工程质量安全专项整治行动要求，突出精准执法、强化责任倒查。集贤县住建局向社会定期曝光典型问题隐患和违法行为，推动地区部门保持高压态势、依法严格监管，推动行业单位紧盯苗头隐患、落实整改治理，确保在建工程建筑市场工程质量安全专项整治行动取得实实在在的成效。现对5项施工工程安全隐患曝光如下：

| 序号 | 日期 | 企业名称 | 施工单位 | 隐患问题（项） | 具体情况 | 整改责任人 （企业负责人） | 完成时限 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.29 | 滨河佳苑二期工程 | 哈尔滨鑫海人和建筑工程有限责任公司 | 2 | 1、有施工人员不佩戴安全帽作业 2、7#楼单元门前垃圾需清理 | 胡学刚 | 9.3 | 已整改 |
| 2 | 9.30 | 康乐B小区工程 | 黑龙江省首亿建筑工程有限公司 | 1 | 1、9#楼东侧单元楼梯未防护，进单元门洞口未封闭 | 孔庆建 | 10.2 | 已整改 |
| 3 | 10.12 | 南馨B小区工程 | 双鸭山集星建筑工程有限公司 | 2 | 1、112号楼塔吊电箱倾倒，电缆拖地。 2、28号楼单元门口未放置灭火器。 | 王海瑞 | 10.14 | 已整改 |
| 4 | 10.12 | 老旧小区改造二标段 | 哈尔滨正大建筑企业集团有限公司 | 2 | 1、建筑垃圾需及时清理。 2、有施工人员不佩戴安全帽作业 | 董瑞祥 | 10.15 | 已整改 |
| 5 | 10.16 | 南馨A小区工程 | 黑龙江合玉建筑工程有限公司 | 2 | 1、消防器材配备不足，缺少灭火器。 2、6#楼前建筑垃圾过多，物料堆放较乱 | 刘宝奇 | 10.18 | 已整改 |